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第一部分  协议书
委托单位全称（甲方）：  广州市荔湾区创迅投资开发有限责任公司                    
监测单位全称（乙方）：                                           

经公开招标 ，确定乙方（               ）为白鹅潭陆居路AF020208地块项目地下综合管廊安全评估服务和动态保护监测服务中标单位（中标通知书编号：                  ）。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托地下综合管廊安全评估服务和动态保护监测服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
（一）项目立项批文编号：《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2605-440103-04-01-558798）  

（二）项目名称：白鹅潭陆居路AF020208地块项目
（三）合同名称：白鹅潭陆居路AF020208地块项目地下综合管廊安全评估服务和动态保护监测服务合同                                                        
（四）工程地点：项目位于广州市荔湾区花地大道东，芳村大道以北，陆居路以西。                                 

（五）工程规模：本项目拟建设一栋总部经济大楼，写字楼层数为地下4 层，地上55 层，建筑高度248m，裙楼建筑高度24m，总用地面积10044.98 ㎡，总建筑面积144050.00 ㎡，其中，计容面积111200.00 ㎡，不计容面积32850.00 ㎡，配备机动车位712 个，非机动车位782 个（最终建设规模以规划批复为准）。
（六）资金来源：企业自筹资金。
（七）建设工期或周期：暂定60个月（具体以项目施工合同约定为准）。

其他：             /                                                                       

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围（包括但不限于）：根据基坑设计图纸、地下综合管廊安全评估服务和动态保护监测服务任务书、比选文件等资料要求，完成项目基坑范围内地下综合管廊安全评估服务和动态保护监测服务。

监测标准： 所有监测报告必须符合国家、省、市或行业的监测技术标准或规范的要求。                                                                                        
三、服务期限
监测服务期限：自合同签订之日起至完成本项目地下综合管廊安全评估服务内容并报管廊相关权属部门审批通过和完成动态保护监测服务为止。具体开工日期以发包人书面通知为准，服务周期必须满足实际施工要求。

四、监测费用及计算方式
监测费用： ¥    元（人民币大写：      ）。
计算方式：(☑单价包干； □(总价包干；□其它：  /                            

1.地下综合管廊安全评估服务：实行总价包干计价，费用包含完成全部评估及报告报批全部费用；

2.动态保护监测服务：实行综合单价包干计价，按实际服务月份及合同约定单价结算。费用包含完成全部监测服务及报告报批全部费用。

3.上述费用包含人工费、材料费、资料费、评审费、税费等全部费用。

五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。
六、词语定义
本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
七、合同生效
本合同订立时间： 2026 年      月     日
本合同订立地点： 广州市荔湾区                       
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

八、合同份数
本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，其中甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。
委托单位：（盖章）                       
广州市荔湾区创迅投资开发有限责任公司          

地      址：                                              

法定代表人：                           
委托代理人：                            
电    话：                              
传    真：                              
开户银行：                                
账    号：                                
邮政编码：                              
电子邮箱：                              

监测单位：（盖章）                   
地    址：                                   
法定代表人：                         
委托代理人：                        
电    话：                            
传    真：                           
开户银行：                             
账    号：                           
邮政编码：                            

电子邮箱：                            

第二部分  通用条款
1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.1词语定义
组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监测服务的建设工程。
1.1.2 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托监测服务的一方。 

1.1.3 “乙方”是指监测单位，即本合同中提供工程监测服务的一方。
1.1.4 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。
1.1.5 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目监测工作的负责人。
1.1.6“监测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。
1.1.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.8 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.9“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.10不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2语言
本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
★1.3合同文件的优先顺序
组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
(2)协议书；
(3)中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

(4)投标函及投标函附录（适用于招标工程）或监测服务建议书（适用于非招标工程）；
(5)专用条款及附件；
(6)通用条款；
(7)招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；
(8)专用条款约定的其他文件；
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.4适用法律
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。
2. 甲方的权利、义务
2.1现场监督
甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。
★2.2提供资料和工作条件
2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同监测业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同监测业务有关的资料。
2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。
2.2.3甲方应在监测前向乙方提供监测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的监测方案。对监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。
2.2.4甲方应为乙方完成监测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决监测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响监测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。
2.2.5甲方负责确定监测项目、受检工程部位及数量，按监测方案做好进场监测的现场准备工作。
2.2.6甲方应及时将监测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展监测工作。 

★2.3成果确认及验收支付
2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。
2.3.2若监测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行监测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本项目监测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取监测费用。
2.3.3甲方应按约定的期限验收监测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。
2.4 其它
2.4.1甲方应负责与本工程监测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。
2.4.2在监测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、监测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。
2.4.3甲方应保护乙方的投标书、监测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。
3．乙方的权利、义务
3.1人员配备
3.1.1乙方应选派具备相应监测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进监测事宜。
3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证监测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整监测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。
3.2 资质条件
乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。
★3.3工作要求
3.3.1乙方必须按国家有关技术规范和甲方提出的监测要求，向甲方提供按照本合同约定的工程特点、重点、难点所制订的监测工作方案。上述方案经甲方审核确定后执行，甲方以此具体考核乙方的监测工作。如甲方要求乙方对监测工作方案进行调整，乙方必须在收到甲方调整意见之日起1个工作日内完成调整并报甲方审核。

3.3.2乙方发现甲方提供的工作条件不符合约定时，应及时通知甲方，超过2个日历日未通知甲方的，视为其对甲方提供的工作条件予以认可。
3.3.3乙方收到甲方进场通知3日内，应按合同将监测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.4乙方应组织具有相应监测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定及甲方要求的时间进场，按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求按期进行工程监测工作，并在完成相应监测工作后向甲方提交响应监测成果报告。
3.3.5若监测数量发生变化，乙方应提前书面告知甲方并取得甲方同意，否则由此增加的工程量（如有）甲方不予认可。
3.3.6在监测过程中，发现初步结果异常时，乙方应即时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

3.3.7保证监测公正，方法科学，数据准确，服务及时，保证监测结果报告（安全影响评估报告）符合有关规范、规程和地方管理规定，符合甲方的要求。

★3.4监测成果
3.4.1每次监测完工之日起3个工作日内向甲方和甲方提交安全影响评估报告一式6份；全部监测完工之日起7个日历日内向甲方和甲方提交完整的安全影响评估报告纸质文本一式6份，电子文本2套。

乙方需按照甲方要求，每天提交一次监测结果,成交的工作成果需要做到数据准确、图表直观、预警及时，并能结合施工工况给出明确结论与建议。在监测值发生异常的，当监测结果达到警戒值时，必须立即向业主代表进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交到业主你，同时现场提高监测频率。

3.4.2乙方需对其所提交的成果资料的准确性、完整性负责。

3.4.3乙方应应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行安全影响评估报告编制，按本合同约定的内容、时间及甲方要求份数向甲方交付安全影响评估报告文件，并对提交的文件的质量负责。

3.4.4乙方交付的安全影响评估报告符合甲方和政府部门的要求，并通过专家评审。

3.4.5按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件。
3.5工期顺延
在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

2.经由甲方确认的其他外部因素影响或现场不具备监测条件等。

3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要监测工作面以及非乙方原因而使得本工程的监测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

4.若由于乙方的原因造成安全影响评估报告出现重大技术性错误或遗漏的，不管安全影响评估报告是否经过了甲方或有关部门的确认，甲方都有权随时要求乙方重新进行安全影响评估，成果报告交付期限不予顺延，由此发生的一切费用和责任由乙方自行承担。

3.6其它
3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。

3.6.2在监测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、监测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，监测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果监测人日后未能在监测期内按合同约定完成其所监测的工作内容，则委托方可根据责任情况与监测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

    3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

★4. 违约责任
4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。
4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方监测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发监测报告至费用缴清。
4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付监测费用，可向委托人发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后28天内乙方仍未获得甲方应付酬金或合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。
4.5由于乙方原因造成监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。
4.6乙方未按照合同约定时间提交监测报告，应向甲方支付违约金。
4.7监测报告信息错误、未按照约定监测依据进行监测或者监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行监测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。
4.8乙方未按照合同约定时间进场监测，应向甲方支付违约金。
4.9 安全方面的违约责任
由于乙方的监测工作不及时或测量、监测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。
4.10 分包、转包方面的违约责任
乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还需赔偿相关损失。
4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、监测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。
4.12 乙方人员对不合格工程出具合格监测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，监测费用均以人民币支付。
★5.2监测项目费用计算方式、金额
5.2.1监测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。
5.2.2计算方式为单价包干性质的，该综合单价已包括人工费、材料费、资料费、评审费、税费等全部费用等。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。
5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容已包括人工费、材料费、资料费、评审费、税费等全部费用，以及所有因工程质量监测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.3支付方式
监测费用支付方式在专用条款中约定。
★5.4 支付申请资料
乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：
1.监测费用请款书；
2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；
3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的监测工作量汇总表（含报告编号，不提供监测报告）；
4.双方约定的其他资料，可在专用条款中明确。
★5.5有异议部分的支付
甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。
6.合同变更、解除与终止
6.1合同变更
6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增监测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。
6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量监测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，监测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。
6.2合同解除
6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。
6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
1.乙方提供的质量监测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；
2.甲方未按合同约定支付监测费用，甲方接到乙方催款通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后28天内乙方仍未获得甲方应付酬金或合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。
3.因不可抗力致使合同无法履行；
4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。
6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的监测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。
6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
6.3合同终止条件
除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
1.乙方完成本合同约定的全部工作；
2.甲方与乙方结清并支付监测费用。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2仲裁或诉讼
协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其它
8.1 保密
在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。
8.2 通知与送达
8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。
8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。
8.3知识产权
合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。
第三部分  专用条款
1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.2语言
本合同文件除使用中文外，还可用    /     。
1.4适用法律
本合同适用的其他规范性文件包括： 国家现行的监测规范、强制性标准；监测方案与相关设计文件要求。
2. 甲方和甲方的权利、义务
2.1现场监督
甲方选派 姓名：         、联系电话：         为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，并委托监理单位负责布置监测任务、指挥联络、现场监督、确认监测工作量、跟进送检等工作。

★2.2提供资料及工作条件
2.2.4甲方负责提供以下的现场监测条件：提供电源、水源接驳点各一个供乙方使用（水电使用费及其他相关费用由乙方承担）。

2.2.6甲方应至少提前  2  天将监测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于  1  天。
★2.3成果确认及验收支付
2.3.3地下综合管廊安全评估由管廊权属单位组织评审并通过权属部门审批通过后 7 个日历天内提交正式的涉管廊安全评估报告终稿。地下综合管廊动态保护监测由甲方应自领取动态监测报告之日起  30   天内对监测报告进行验收、审核结算并支付乙方应得款项（甲方支付监测费用的时间以5.3支付条款约定的为准），若有异议的，在收到报告之日起15天内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门指定的监测机构复检。复检结论与原监测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原监测结论不相同，则由乙方承担复检费用。

3. 乙方的权利、义务
3.1人员配备
3.1.1乙方选派姓名：    、联系电话：       为本项目负责人。
3.1.2 在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证监测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整监测人员，更换项目负责人时应事先征得甲方书面同意后方可更换。

3.1.3 因特殊情况需要，乙方确需更换项目负责人（技术负责人）的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，经甲方同意后方可更换。乙方必须保证后任人员的资质、职称、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

3.1.4 项目负责人（技术负责人）或监测项目主要人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在收到甲方撤换通知书之日起7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、职称、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质。

3.1.5 如甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方拒不执行，则自撤换通知下达7天后，视为该岗位已空缺，乙方应按照本合同的有关约定承担违约责任。

3.1.6 乙方应在服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第双方的责任以及甲方为本次服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。

3.1.7 乙方不按上述约定购买保险或保险赔付额度不满足实际损失的所产生的后果，由乙方自行承担。
★3.2监测成果
1. 按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件。
2.每次监测完工之日起3个工作日内向甲方和甲方提交安全影响评估报告一式6份；全部监测完工之日起7个日历日内向甲方和甲方提交完整的安全影响评估报告纸质文本一式6份，电子文本2套。

乙方需按照甲方要求，每天提交一次监测结果,成交的工作成果需要做到数据准确、图表直观、预警及时，并能结合施工工况给出明确结论与建议。在监测值发生异常的，当监测结果达到警戒值时，必须立即向业主代表进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交到业主你，同时现场提高监测频率。

3.乙方需对其所提交的成果资料的准确性、完整性负责。

4.乙方应应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行安全影响评估报告编制，按本合同约定的内容、时间及甲方要求份数向甲方交付安全影响评估报告文件，并对提交的文件的质量负责。

5.乙方交付的安全影响评估报告符合甲方和政府部门的要求，并通过专家评审。
   3.3履约保函
履约保函按下列方式 (1)  进行办理：
    （1）委托人不需要监测人出具履约保函；
（2）委托人需要监测人出具履约保函的，监测人应在签订本合同后 /  天内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币  /  元的履约保函原件。保函期限以壹年为期限根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。
在监测人发出监测报告并经委托人确认后，应予以办理退回履约保函。
★4. 违约责任
4.1乙方返工费按下列方法确定并支付: 由于乙方原因造成的，乙方需无偿返工，并应在甲方指定的时间内完成；逾期未完成返工的，每逾期一天，乙方应按相关监测项目监测费用的0.1%向甲方支付违约金，逾期超过20天的，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已经支付的款项、赔偿因此而造成甲方的损失，并有权将本项目另行委托其他监测机构。
4.2甲方违约金按下列方法确定并支付:    /         .通用条款4.2约定的甲方违约情形不包括甲方依法依约或经乙方同意终止或解除合同的情况。 

4.3甲方逾期违约金按下列方法确定并支付：每逾期一天，应向乙方偿付未支付监测费的  /  %作为逾期违约金。通用条款4.3约定的甲方违约情形仅限于由于甲方原因导致迟延付款情形，甲方支付监测费用的时间以下述支付条款约定的为准。
4.4乙方额外费用包括不限于按下列方法确定并支付 已包含在合同总价内，甲方不另行支付。         

4.5乙方提供的监测报告不准确或不符合国家技术规范、标准、规程及本合同的有关要求，乙方应无偿返工或者采取补救措施予以完善，或免费重新进行监测。否则，甲方不进行结算并由乙方按本合同服务报酬暂定总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成的损失（损失由甲方委托的第双方评估单位予以确认），因甲方原因造成上述错误的除外。

4.6乙方经甲方书面催告后仍未按照合同约定时间提交监测报告，每逾期1个日历日，应按相关监测项目监测费用的   0.1   %向甲方支付违约金，迟延超过 10  天的，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已经支付的款项、赔偿因此而造成甲方的损失（损失由甲方委托的第双方评估单位予以确认），并有权将本项目另行委托其他监测机构。

4.7乙方提供的监测报告信息错误，未按照约定监测依据进行监测或者监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行监测，给甲方造成损失的应予以赔偿（损失由甲方委托的第双方评估单位予以确认），因甲方原因造成上述错误的除外。
4.8乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1个日历日，必须向甲方支付本合同服务报酬暂定总额   0.3   %的违约金；迟延进场超过10个日历日的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它监测机构，乙方除应返还已收取的全部款项外，还应向甲方支付本合同服务报酬暂定总额20%的违约金。乙方在监测过程中，未经甲方同意不得停工，若违反约定停工3个工作日或以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方除应返还甲方已支付的服务报酬，还应向甲方支付本合同服务报酬暂定总额20%的违约金。造成损失的，乙方负赔偿责任，累计赔偿额不超过本合同服务报酬暂定总额
4.9 安全方面的违约责任
由于乙方的监测工作不及时或测量资料不准确或分析、报告不及时而导致事故发生，给甲方造成损失的，乙方除须赔偿甲方损失外，还应向甲方支付本合同项下监测费用 20 %的违约金。
4.10 分包、转包方面的违约责任
乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同项下监测费用 10  %的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。
4.11乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、监测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次项目负责人，甲方有权扣减 本合同项下监测费用的 10  %作为人员违约金。
4.12发现乙方人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格监测报告或结论，乙方应承担严重违约责任，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下监测费用 10  %的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.13如乙方最终能保质保量、按期完成全部合同约定的监测工作，且在整个合同履行期间未发生因乙方原因导致甲方项目受损或产生额外费用的，则在结算时，经甲方同意后，可以豁免本合同项下针对乙方履约延误的违约责任追究。

5. 支付
★5.1监测项目费用计算方式、金额
5.1.1服务费用及计算方式
本合同暂定总价：本项目暂定总服务费为人民币      元（大写：人民币        ）；该总费用已包括所有人工费、材料费、资料费、评审费、税费等全部费用。本合同不含增值税价格为     元，增值税税率为    ，增值税价格为      元。若国家增值税税率调整，本合同税率和含税价格同步调整，不含税价格保持不变。

其中地下综合管廊安全评估服务费为人民币      元，实行总价包干计价，费用包含完成全部评估及报告报批全部费用；

动态保护监测服务费为人民币        元，实行综合单价包干计价，按实际工作量及合同约定单价结算。费用包含完成全部监测服务及报告报批全部费用。合同清单详见附件。
5.1.2工程项目实施期间，政府新规范要求须进行监测而原方案中未列监测清单项目，并由监理和甲方现场签证确认的监测项目，视为新增项目，对于甲方确定的新增工程，乙方不得推诿。该费用按本合同专用条款第6.1条约定执行。

 备注：若乙方未具有该部分监测项目相关资质的，乙方需向甲方提出书面申请，经甲方同意后，乙方方可委托其他具备资质的单位完成该项目参数的监测业务，保证完成整体项目所有监测工作。
5.1.3监测费结算
监测费结算先向甲方提交结算申请，经甲方最终审核为准。结算按甲方确认的有效工程量乘以综合单价计算，最终结算总价不得高于本项目暂定合同价。
5.2支付方式
经双方协商一致，双方约定本项目的监测费用得采用以下   方式五   进行支付。
方式一：
合同签订生效后，在甲方领取全部监测报告时一次性向乙方支付全部监测费用。
方式二：
    按月结算，每月10号之前结清上月发生费用。
方式三：
1.合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付监测费用暂定总额的  /     （不低于15％）作为预付款。
2.乙方在完成监测报告后，向甲方送达或邮寄监测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付相关监测费用后领取监测报告。
方式四：
1.合同签订生效后，乙方提交请款申请，甲方在30天内向乙方支付监测费用暂定总额的 /  作为预付款。
2.进度款：监测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量的 /  。
3.乙方在完成监测报告并办理完相关合同结算手续后，可向甲方提交请款申请，甲方审核后一次性付清余款。

甲方付款前，乙方应提供合法有效、相应金额、相应内容的增值税发票。乙方迟延交付发票的，付款时间相应顺延，并不视为甲方违约。

方式五：
1.合同签订生效后，乙方向提交请款申请，甲方在30天内向乙方支付监测费用暂定总额的  20%  作为预付款。

2.进度款：监测费用原则上每季度按实际完成的工程量80%进行支付。可累计支付完成工程量80%。
3.若乙方为联合体的，本合同项下款项由联合体各方根据合同约定及各自工作量完成情况所对应的金额比例申请相应服务报酬，由联合体牵头方汇总请款材料后向甲方申请付款等相关手续，需要甲方分别付款的，须在请款函写明该笔请款金额在牵头方和成员方成员之间的分配金额，并由联合体各方共同盖章。发票由联合体牵头方和成员方分别开具，甲方根据请款资料审核情况分别向联合体牵头方及成员方予以支付。

4.乙方在完成所有监测工作，并提交监测报告后，向甲方送达或邮寄监测费用结算书，结算书经甲方委托的第双方咨询机构审核完成后，甲方在30天内向乙方支付剩余监测费用后领取监测报告。
方式六：
其它支付方式：              /                             。
6. 合同变更、解除与终止
6.1 合同变更
6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的监测费用按下列方法确定：
工程量的确定方法：监测工作量如有变化以甲、乙双方及现场监理单位共同确认的监测数量核算；
价格的确定方法采用以下  方式一   ：
方式一：综合单价包干。1、本项目暂定总服务费为人民币        元（大写：人民币          ）；该总费用已包括所有人工费、材料费、资料费、评审费、税费等全部费用。本合同不含增值税价格为         元，增值税税率为    ，增值税价格为      元。若国家增值税税率调整，本合同税率和含税价格同步调整，不含税价格保持不变。

2、其中地下综合管廊安全评估服务费为人民币        元，实行总价包干计价，费用包含完成全部评估及报告报批全部费用；动态保护监测服务费为人民币        元，实行综合单价包干计价，按实际工作量及合同约定单价结算。费用包含完成全部监测服务及报告报批全部费用。

方式二：总价包干     /         

方式三：其它       /      
6.1.3因国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件等发生变化引起质量监测服务范围及工程量变化时的调整方法： 监测工作量如有变化以甲、乙双方及现场监理单位共同确认的监测数量结算。新增的监测项目单价参照国家、地方政府以及行业主管部门最新发布的计费指导价文件计取。如果国家、地方政府以及行业主管部门发布的计费指导价文件均没有的单价，由甲乙丙双方参照市场价格协商确定。最终结算总价不得高于本项目暂定合同价。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，监测费用的调整方法： 因项目的规划条件、工程规模等发生变化导致乙方的工作量增加时，以甲、乙双方及现场监理单位共同确认的监测数量乘合同条款5.1.1约定的综合单价结算。最终结算总价不得高于本项目暂定合同价。
6.2合同解除
6.2.1双方约定解除合同的条件还包括：甲方根据约定的其他情形或法定规定可以解除本合同。此外，通用条款6.2.2第2项约定的情形并不包括由于非甲方自身原因导致未按合同约定支付监测费用的情况。
6.2.2因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下:

  各自承担相应责任  。通用条款6.2.3第一款约定的甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分监测费用的情形，并不包括甲方依法依约解除本合同的情形。
7. 争议解决
7.1 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2）      种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 项目所在地  人民法院提起诉讼。
8. 其它
8.1保密
甲方申明的保密事项和期限：  保密事项指受托人在为委托人提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密事项包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为委托人的保密事项。保密期限为永久。
乙方申明的保密事项和期限：  包括但不限于本项目合同签署内容、相关会议纪要、委托人提供的相关资料以及各方为本项目编制的相关文件，保密期限为永久 。
第三人申明的保密事项和期限：        /          。
8.2通知与送达
8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  1   天内送达对方指定的接收人和送达地点。
8.2.2甲方指定的送达接收人：      ，送达地点：          ，电子邮箱：        。
8.2.3乙方指定的送达接收人：                 ，送达地点：                     ，电子邮箱：                     。
8.3知识产权
甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于   甲方     。
乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于  甲丙双方  。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： / 。
     9. 补充条款
     9.1本项目将采取建设管理模式，后续待建设管理单位进场后，补充签订三方协议。                                                                        
合同附件

附件1: 中标通知书

附件2: 廉洁条款

廉 洁 条 款

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，  (以下称甲方)与                 (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙丙双方的权利和义务
（一）甲乙丙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                        合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：                      ，联系电话：               。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方合同履约保证金； 

2、终止双方已签定的所有合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的      部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙丙双方签署之日起至合同终止。  

第七条  本协议作为                                   的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

	甲方:               (盖章)

地址:                         

法人代表或 授权代理人:            
电话:             
日期:    年   月    日
	甲方:               (盖章)

地址:                         

法人代表或 授权代理人:            
电话:             
日期:    年   月    日

	乙方:               (盖章)

地址:                         

法人代表或 授权代理人:            
电话:             
日期:    年   月    日
	


附件3:

主要管理与技术人员名单
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附件4:工程量清单



